## Slide 1: eCourse
Grupo NA_49
Miguel Cardoso 1201951
Miguel Seixas
Patricia Teixeira
Mariana Rocha
Duarte Fonseca

## Slide 2: Tópicos
Metodologia de Trabalho
Aspetos a Melhorar
Planeamento
Desenvolvimento do Projeto
Presentation Title
Objetivos
Qualidade do Produto
Entrega do Projeto

## Slide 3: Meet our team
Miguel Cardoso
developer
Miguel Seixas
developer
Patricia Teixeira
developer
Duarte Fonseca
developer
Mariana Rocha
developer

## Slide 4: Objetivos
Criar uma plataforma de ensino à distância (eCourse)
Permitir a criação de exames automatizados
Participação em aulas e exames à distância
eCourse
Partilha e organização de ideias através de Shared Boards
Permite a criação de Cursos;
Permite a criação de Aulas para cada curso;
Permite a auto-correcção de exames;

## Slide 5: Planeamento tarefas
Colocamos as User Stories como Issues no Jira e dividimos pelos membros do grupo.
O critério de divisão foi de forma a aproveitarmos o melhor de cada um.
Quando necessário, dividimos as User Stories em tasks mais pequenas.
Definimos marcos realistas para pequenas entregas a equipa para demonstrar o trabalho feito.

## Slide 6: Planeamento Trabalho
Cada um Analisa as suas US, coloca questoes a equipa e se for necessário esclarece com o cliente.
A documentação da US começa aqui.
Nesta fase as duvidas ja foram esclarecidas e é a fase de terminar documentação e iniciar implementação;
Semana dedicada apenas a implementação de código.
Sendo o Sprint de 4 semanas decidimos dividir em pequenos Sprints de 1 semana;
Semana de finalização de código , revisão de trabalho e entrega.

## Slide 7: Desenvolvimento do Projeto
Requisitos do cliente
Excerto do modelo de domínio
Diagrama de Sequência
Diagrama de Classes
Implementação do código
Testes
Análise
Design
Implementação

## Slide 8: Metodologia de trabalho
Ao longo do sprint realizamos várias reunião via “Teams”, de forma a obter o feedback do desenvolvimento e dificuldades nas user stories de cada um dos elementos do grupo.
O metodo não oficial de comunicação rápida é o whatsapp.
Tentar não deixar os problemas arrastarem durante muito tempo.
Registo do trabalho diário no github através de commits.

## Slide 9: Resolução de conflitos
Discussão entre os elementos da equipa.
O Scrum Master tem a palavra final quando não há concenço.

## Slide 10: Qualidade do Produto
Tentamos ao máximo apresentar a maior qualidade possível do nosso produto cumprindo os seguintes requisitos:
Cumprimento dos requisitos solicitados pelo o cliente
Seguimento dos padrões de engenharia
Garantir a persistências dos dados
Aplicação usually friendly

## Slide 11: Entrega do Projeto
Pronto a ser usado pelo utilizador
Entrega de manuais de utilizador e de instalação
Suporte total após a entrega

## Slide 12: Aspetos a Melhorar
Comunicação com o cliente
Testes
Documentação
eCourse

## Slide 13: Obrigado